Stellar Games

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

23.12.2021

Angebot - Entwicklung und Lieferung einer Spielanwendung

Sehr geehrter Herr Maier,

nachfolgend unser Angebot zur Entwicklung und Lieferung einer 2D-Spielanwendung.

Für die Spielanwendung wird eine vereinfachte Version des Brettspiels

"Carcassonne" implementiert. Eine einfache Handhabung der Benutzeroberfläche für den Spieler wird garantiert.

Zeitliche Gliederung

10.01.2022 - 20.02.2022		Planen der Spielanwendung

21.02.2022 - 30.06.2022		Erstellung des Spiels, Erarbeitung der Grafiken

01.07.2022 - 30.07.2022		Layout erstellen und testen der Funktionen

31.07.2022				Übergabe der fertigen Spielanwendung

Dafür veranlassen wir folgende Preise:

Arbeitszeit			 	63 PT  						Tagessatz				900,00 €						Gesamtpreis(netto)			56.700,00 €

Das Angebot ist bis 30 Tage nach Erstelldatum gültig. Die Fertigstellung des Produktes erfolgt zum 31.07.2022.

Weitere Informationen können Sie dem bereitgestellten Pflichtenheft entnehmen.

Mit freundlichen Grüßen,

Noricia Matschuck

Geschäftsführerin